

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО**

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«31» марта 2023 года № 104

г.п. Барсово

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период на территории

городского поселения Барсово в 2023 году

В целях реализации Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенне-летнего паводка, минимизации материального ущерба:

1.Утвердить План мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период на территории городского поселения Барсово в 2023 году согласно приложению 1 к постановлению.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Барсово:

 2.1. Уточнить зоны вероятного подтопления вверенной территории и при необходимости организовать постоянный контроль над развитием паводковой обстановки.

 2.2. Разработать и осуществить перечень противопаводковых мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

 2.3. Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда городского поселения Барсово.

 2.4. Обеспечить уборку и вывоз снега на территории городского поселения Барсово.

 3. Отделу муниципального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского поселения Барсово организовать сбор и обмен информацией, а также информировать население городского поселения Барсово о прохождении весенне-летнего половодья 2023 года через средства массовой информации, систему голосового оповещения ИНТЕР-М.

 4. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Барсово.

 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы поселения по финансам и жизнеобеспечению городского поселения Барсово.

Глава городского поселения Барсово В.В. Поздняков

 Приложение 1к постановлению

 администрации городского

 поселения Барсово

 от «31» марта 2023 г.№ 104

План

мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2023 года на территории

городского поселения Барсово

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация мониторинга ледовой и паводковой обстановки на территории городского поселения Барсово | ежедневно с апреля по сентябрь | оперативный штаб при КЧС и ОПБ городского поселения Барсово |
| 2 | Информирование населения о последствиях несанкционированного выхода людей и техники на лёд | март-апрель | оперативный штаб при КЧС и ОПБ городского поселения Барсово |
| 3 | Установка знаков, запрещающих выход и выезд на лёд | март-апрель | оперативный штаб при КЧС и ОПБ городского поселения Барсово |
| 4 | Проведение заседания комиссии о готовности сил и средств Барсовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья и в пожароопасный период 2020 года  | апрель | КЧС и ОПБ городского поселения Барсово |
| 5 | Принятие мер по своевременной очистке и вывозу снега с территории городского поселения Барсово | до 28.04.2023 | ИП Х.Н.Ганиев |
| 6 | Обеспечить уборку и вывоз снега с придомовых территорий жилищного фонда | на весь период таяния снега  | ООО «ГрадСервис»;ООО «Сибжилсервис»; ООО«РегионФасадСтрой»ООО ЖКХ «Рассвет» |
| 7 | Очистить от снега территории учреждений, предприятий, баз и прилегающие к ним территории по периметру 10 метров | до 28.04.2023 | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 8 | Изготовить пешеходные трапы, организовать откачку и отвод талых вод в местах скопления; произвестиочистку от снега кровель, козырьков, отмосток, обслуживаемого жилищного фонда | по мере необходимости | ООО «ГрадСервис»;ООО «Сибжилсервис»; ООО«РегионФасадСтрой»ООО ЖКХ «Рассвет» |
| 9 | Организовать постоянный контроль за состоянием подвальных и чердачных помещений  | на весь период таяния снега | ООО «ГрадСервис»;ООО «Сибжилсервис»; ООО«РегионФасадСтрой»ООО ЖКХ «Рассвет» |
| 10 | Провести проверки готовности объектов жизнеобеспечения и пожарных гидрантов к работе в автономном режиме. | постоянно | МУП «ТО УТВиВ № 1»  |
| 11 | Очистить от снега территории объектов торговли (киоски, павильоны, магазины, торговые центры, остановочные комплексы); обеспечить его вывоз | до 28.04.2023 | руководители объектов торговли и сервиса |
| 12 | Оборудование в местах массового пребывания людей уголков безопасности на водных объектах | до 28.04.2023 | отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского поселения Барсово  |
| 13 | Проведение разъяснительной работы среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка. | на период паводка | отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского поселения Барсово  |
| 14 | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке | март-май | отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского поселения Барсово  |
| 15 | Проводить заседания КЧС и ОПБ | по мере необходимости | оперативный штаб КЧС и ОПБ г.п. Барсово |
| 16 | Предоставить информацию об исполнении плана мероприятий в администрацию городского поселения Барсово | 28.04.2023 | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |