

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО**

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» апреля 2024 года № 119-нпа

г.п. Барсово

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Барсово от 22.12.2022 № 182-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного хозяйства в городском поселении Барсово» |  |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом городского поселения Барсово, постановлением администрации городского поселения Барсово от 31.03.2014 № 57-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их утверждения, реализации и оценки эффективности реализации», в целях эффективного использования денежных средств и реализации мероприятий муниципальной программы:

1. Внести в постановление администрации городского поселения Барсово от 22.12.2022 № 182-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного хозяйства в городском поселении Барсово» (далее-постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению:

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Барсово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности.

Исполняющий полномочия

главы городского поселения Барсово Н.И. Сухарева

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации городского поселения Барсово  от «05» апреля 2024г. № 119-нпа |

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Развитие дорожно-транспортного хозяйства в городском поселении Барсово (далее – Муниципальная программа) | | | | |
| Основание для разработки программы  (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об организации требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»;  - Решение Совета депутатов городского поселения Барсово от 17.10.2013 № 8 «О муниципальном дорожном фонде городского поселения Барсово»;  - Постановление администрации городского поселения Барсово от 31.03.2014 № 57-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их утверждения, реализации и оценки эффективности реализации»;  - Постановления администрации городского поселения Барсово от 14.12.2022 № 159 «О разработке муниципальной программы городского поселения Барсово «Развитие дорожно-транспортного хозяйства в городском поселении Барсово». | | | | |
| Инициатор программы | - глава городского поселения Барсово  - заместитель главы поселения по финансам и жизнеобеспечению  - отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности | | | | |
| Основные разработчики программы | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности | | | | |
| Цели программы | Содержание улично-дорожной сети городского поселения Барсово в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».  Развитие дорожно-транспортного комплекса, обеспечивающего повышение доступности и безопасности дорожного движения. | | | | |
| Задачи программы | Удовлетворительное состояния улично-дорожной сети поселения и создание безопасных условий для передвижения транспортных средств и пешеходов по улично-дорожной сети поселения, реализация мероприятий по сезонному содержанию улично-дорожной сети.  Повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2026 годы | | | | |
| Расходы (тыс. руб.) | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе по годам: | | | | | |
| Средства бюджета городского поселения Барсово | **22 251,9** | 5 159,7 | 6 687,2 | 5 112,7 | 5 292,3 |
| Средства бюджета Сургутского района | **39 935,4** | 651,3 | 39 284,1 | - | - |
| Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - |
| Всего: | **62 187,3** | 5 811,0 | 45 971,3 | 5 112,7 | 5 292,3 |
| Ожидаемые результаты реализации программы  и показатели эффективности | 1.  Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на уровне 100%;  2. Снижение количества нарушений ПДД, связанных с некачественным содержанием улично-дорожной сети;  3. Снижение количества нарушений ПДД пешеходами; | | | | |
| Координатор программы | - глава городского поселения Барсово;  - заместитель главы поселения Барсово по финансам и жизнеобеспечению; | | | | |
| Исполнители программы | - отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности;  - финансово-экономический отдел. | | | | |

\* Суммы указаны справочно, с целью планирования и будут корректироваться. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2025 и 2026 г.г.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В социально-экономическом развитии городского поселения Барсово важную роль играет развитие внутри поселковой сети автомобильных дорог. Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского поселения Барсово. Его устойчивое и эффективное развитие – необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышение качества жизни населения. Отставание темпов развития автомобильных дорог общего пользования от потребности социально-экономического развития поселения, увеличение объемов автомобильного движения требует неотложного решения задач ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, повышения безопасности движения по ним автотранспортных средств. Несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям нашего общества ведет к работе основных автомобильных дорог поселения в режиме перегрузки и как следствие к росту дорожно-транспортных происшествий, росту затрат на ремонт и содержание автодорог местного значения.

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети городского поселения Барсово составляет 12,8 километров, в том числе:

из них:

- с асфальтобетонным покрытием –5,8 км;

- с грунтовым покрытием – 7,0 км

Общая площадь улично-дорожной сети городского поселения Барсово составляет 58 615,2 кв.м., в том числе:

из них:

- с асфальтобетонным покрытием 32 676,6 кв.м.

- с грунтовым покрытием 25 938,6 кв.м.

Объемы финансирования дорожного хозяйства городского поселения Барсово ранее, позволили поддерживать состояние автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями безопасности движения, путем проведения текущего (ямочного) ремонтов практически на всем протяжении автодорог. Появляются новые дефекты дорожного покрытия и увеличивается объем нарушения покрытия в ранее отремонтированных местах, связанные с колебаниями температуры в переходные сезонные периоды.

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств также приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Значительную долю (до 25 %) в структуре транспортных потоков на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования составляют грузовые автомобили (ул. Кубанская, ул. Центральная, ул. Сосновый бор, ул. Апрельская, подъезд к г.п. Барсово (Солнечный - Барсово).

Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

3. Основные цели и задачи Программы

Мероприятия программы направлены на поддержание и приведение в соответствии с нормативными требованиями улично-дорожную сеть, дворовые территории, парковочные площадки.

Цель: Развитие дорожно-транспортного комплекса, обеспечивающего повышение доступности и безопасности дорожного движения.

Задачи: Повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения.

Обеспечение безопасности дорожной деятельности.

Для достижения цели муниципальной программы, а также эффективного исполнения задач используются следующие показатели:

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт, %.

Показатель является комплексным. Показатель определяется как отношение площади фактически отремонтированных в текущем году автомобильных дорог (с учетом площади фактически отремонтированных в предыдущие периоды, на которую распространяется гарантийный срок) к общей площади автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Барсово.

Определение показателя – процентное.

2. Доля автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, %.

Показатель является комплексным. Показатель определяется как отношение протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности городского поселения Барсово.

Определение показателя – процентное.

3. Обеспечение сохранности объектов обустройства автомобильных дорог, %.

Показатель является комплексным, и его достижение является свидетельством качества реализации программы, поскольку свидетельствует о своевременном и качественном круглогодичном содержании объектов обустройства автомобильных дорог в городском поселении Барсово, а также их ремонте.

Показатель является комплексным. Показатель определяется как отношение количества объектов дорожной инфраструктуры в отношении которых были проведены работы по содержанию и ремонту в текущем году ко всем объектам дорожной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Барсово принятым за 100%.

Определение показателя – процентное.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- обеспечение безопасности дорожного движения на улицах городского поселения;

- обеспечение ремонта дорожной сети городского поселения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог;

- улучшение технического состояния дорожной сети и ее обустройство;

- создание новых и совершенствование прежних объектов транспортной инфраструктуры;

- обеспечение дорожно-транспортного комплекса дорожными знаками, и другими техническими устройствами в полном объеме.

4.Сроки и этапы реализации Программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного хозяйства в городском поселении Барсово» 2023- 2026 годы.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе по годам: | | | | | |
| Расходы (тыс. руб.) | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Средства бюджета городского поселения Барсово | **22 251,9** | 5 159,7 | 6 687,2 | 5 112,7 | 5 292,3 |
| Средства бюджета Сургутского района | **39 935,4** | 651,3 | 39 284,1 | - | - |
| Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | -. | - | - | - | - |
| Всего: | **62 187,3** | 5 811,0 | 45 971,3 | 5 112,7 | 5 292,3 |

6. Механизм реализации программы

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач, осуществляет координацию деятельности соисполнителя, рекомендует соисполнителю осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации, осуществляет подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в финансово-экономический отдел, в установленные сроки.

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает исполнение мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации Муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов администрации городского поселения, необходимых для выполнения Муниципальной программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации Муниципальной программы;

- управление Муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы;

- представление в финансово-экономический отдел администрации городского поселения Барсово оперативного и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

Соисполнители Муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы администрации городского поселения Барсово.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей Муниципальной программы и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации Муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы оцениваются в целом и по каждой из подпрограмм.

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.

К общим показателям (индикаторам) реализации Муниципальной программы относятся:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям норм и технических регламентов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, %.

Показатель рассчитывается как разность между нормативным эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, соответствующим требованиям норм и технических регламентов, принятым за 100%, и количеством штрафных санкций и случаев возмещения ущерба, связанных с ненадлежащим эксплуатационным состоянием автомобильных дорог общего пользования, равным 1% за каждый предъявленный и оплаченный штраф, ущерб и пр.

Значение указанного показателя должно находиться на уровне 100 %.

8.Перечень программных мероприятий

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Ед. измерения | Срок выполнения | Финансовые затраты по  годам | | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемые  результаты | Исполнитель программы |
| Всего | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Цель программы 1 |  | Содержание улично-дорожной сети городского поселения Барсово в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель результата достижения цели 1 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично | % | 2023-2026 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | Повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения. | % | 2023-2026 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение комплексных обследований состояния улично-дорожной сети поселения; | % | 2023-2026 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.4 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт | % | 2023-2026 | 0,6 | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| 1.1.5 | Содержание, ремонт автомобильных дорог. | % | 2023-2026 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1  Удовлетворительное состояния улично-дорожной сети поселения и создание безопасных условий для передвижения транспортных средств и пешеходов по улично-дорожной сети поселения, реализация мероприятий по сезонному содержанию улично-дорожной сети |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание улично-дорожной сети (зимнее и летнее) | тыс.  руб. | 2023-2026 | 22 251,9 | | 5 159,7 | | 6 687,2 | 5 112,7 | 5 292,3 | Бюджет г.п. Барсово; | 100% | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт автомобильных дорог  (выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки 1.14.1 (дорожный переход) | тыс.  руб. | 2023-2026 | 651,3 | | 651,3 | |  |  |  | Бюджет Сургутского района | 100% | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка теплого остановочного павильона при въезде в г.п.Барсово | тыс.  руб. | 2023-2026 | 2 236,7 | |  | | 2 236,7 |  |  | Бюджет Сургутского района | 100% | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности |
|  | Обустройство площадки под остановочный павильон | тыс.  руб. | 2023-2026 | 477,9 | |  | | 477,9 |  |  | Бюджет Сургутского района | 100% | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности |
|  | Мероприятие 4 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Приобретение специализированной техники | тыс.  руб. | 2023-2026 | 36 569,5 | |  | | 36569,5 |  |  | Бюджет Сургутского района | 100% | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности;  Финансово-экономический отдел |
|  | Всего по программе: | тыс.  руб. | 2023-2026 | 65 187,3 | | 5 811,0 | | 45 971,3 | 5 112,7 | 5 292,3 |  |  |  |