СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ

«    » ______ 2024 года                                                                                          №

п.г.т. Барсово

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово на 2024 - 2040 годы

В соответствии с п 6.1. статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 устава городского поселения Барсово,

Совет депутатов городского поселения Барсово решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово на 2024 - 2040 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета депутатов городского поселения Барсово от 04.10.2023 № 12 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово Сургутского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2040 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского поселения Барсово.

| Глава городского поселения Барсово ________________ В.И. Волкогон | Председатель Совета депутатов городского поселения Барсово ______________М.Н. Шакирова |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Барсово

от «    »               2024 г. №____

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

на 2024-2040 годы

(далее – Программа)

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

1	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

1.1.	Анализ положения Самарской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского поселения Барсово в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	9

1.2.	Социально – экономическая и градостроительная характеристика городского поселения Барсово, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

1.3.	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	11

1.4.	Характеристика сети дорог городского поселения Барсово, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	11

1.5.	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском поселении Барсово, обеспеченность парковками (парковочными местами)	16

1.6.	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	17

1.7.	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	18

1.8.	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	18

1.9.	Анализ уровня безопасности дорожного движения	19

1.10.	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	20

1.11.	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово	20

1.12.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово	21

1.13.	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	23

2.	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО	25

2.1.	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения	25

2.2.	Прогноз транспортного спроса городского поселения Барсово, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	25

2.3.	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	26

2.4.	Прогноз развития дорожной сети	26

2.5.	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	26

2.6.	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	27

2.7.	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	27

3.	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	29

4.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	32

4.1.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	32

4.2.	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	33

4.3.	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	33

4.4.	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	33

4.5.	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	34

4.6.	Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения Барсово	34

5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

7.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	40

8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО	45

- ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского поселения, планом и программой комплексного социально-экономического развития городского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития городского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития городского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории городского поселения;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском поселении;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры городского поселения, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов городского поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 - 2040 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Генеральный план городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приложение к решению Думы Сургутского района от «22» декабря 2020 года № 1051-нпа). |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юридический адрес: 628450, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Барсово, ул. Апрельская, д.6. |
| Разработчик Программы | ООО «ЭнергоАудит» Юридический адрес: 160011, Вологодская область, город Вологда, улица Герцена, дом 56, офис 202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры городского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории городского поселения; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского поселения; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском поселении; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог, отвечающих требованиям; - снижение количества ДТП; - увеличение доли пешеходных переходов, тротуаров, соответствующих требованиям; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2024-2040 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам. Этапы реализации программы: I этап: 2024-2028 гг.; II этап: 2029-2040 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | По прогнозному общему объему финансирования Программы на период 2024-2040 годов сведений нет. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Анализ положения Сургутского района в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского поселения Барсово в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Краткая характеристика Сургутского района

Сургутский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в составе Тюменской области России. Административный центр — город Сургут.

Сургутский район расположен в пределах лесоболотной зоны Сургутской низины (Сургутского полесья) в центре Западно-Сибирской равнины, на правом берегу реки Оби, в её среднем течении. Площадь района — 104 997,54 км², что составляет приблизительно 19,63 % от общей площади Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 7,17 % от площади всей Тюменской области.

Сургутский район со всех сторон окружает города окружного значения Сургут и Когалым (собственно город и его эксклав Ортъягун), а также граничит:

- с другими административно-территориальными единицами Тюменской области:

- с пятью административно-территориальными единицами того же Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

- на юго-западе — с Нефтеюганским районом,

- на западе — с Ханты-Мансийским районом,

- на северо-западе — с Белоярским районом,

- на востоке — с городом окружного значения Лангепасом и Нижневартовским районом,

- на севере — с Надымским и Пуровским районами соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа,

- на юге — с Уватским районом, не входящим в состав автономных округов;

- на юго-востоке — с Каргасокским и Александровским районами соседней Томской области.

Краткая характеристика городского поселения Барсово

Барсово — посёлок городского типа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

Современный посёлок Барсово расположен на высоком правом берегу реки Оби между речками Барцевкой и Калининой на месте старинного урочища Барсова Гора.

Расстояние до административного центра 12 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 26 км.

Общая площадь земель городского поселения Барсово в установленных границах составляет 1982,2 га.

Климат района резко континентальный, его отличают высокая влажность в весенне-летний и осенний периоды, интенсивная циркуляция воздушных масс: летом преобладают северные ветры, в остальное время — южные и юго-западные. Сургутский район приравнен к районам Крайнего Севера.

- Социально – экономическая и градостроительная характеристика городского поселения Барсово, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Основным видом транспорта в городском поселении Барсово является автомобильный транспорт. Транспортный каркас территории городского поселения Барсово составляют автомобильные дороги регионального и местного значения.

Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения городского поселения Барсово. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети городского поселения Барсово является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Численность населения городского поселения Барсово на 01.01.2024 г. составила 6267 человек.

Динамика изменения численности населения городского поселения Барсово за период 2020-2024 гг. представлена в таблице 1.1. Общая численность населения городского поселения за период времени с 2020 по 2024 гг. увеличилась на 379 человек или на 6,4%

Таблица 1.1

| Населенный пункт | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Барсово | 5888 чел. | 5950 чел. | 5982 чел. | 6181 чел. | 6267 чел. |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % | - | +1,0% | +0,5% | +3,3% | +1,4% |

Оценка транспортного спроса

В городском поселении Барсово основной объем грузо- и пассажироперевозок осуществляется по автомобильным дорогам. Сеть автомобильных дорог общего пользования городского поселения состоит из автомобильных дорог регионального и местного значения. Железнодорожный транспорт отсутствует. Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет.

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть городского поселения в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Показатели деятельности автотранспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Показатель | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 8010 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 120150 |

- Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а в первую очередь – межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Эффективное функционирование транспорта, с одной стороны, является необходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы. С другой стороны, экономика и общество формируют потребности в развитии транспортной системы, которая по своим свойствам должна отвечать заданным параметрам потребителей транспортных услуг.

Автомобильный транспорт

Основным видом внешнего транспортного сообщения является автомобильный транспорт, обеспечивающий грузовые и пассажирские перевозки.

Существующая транспортная структура состоит из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения Барсово составляет 18,836 км.

По территории городского поселения Барсово дороги федерального значения не проходят.

Водный транспорт

На территории городского поселения Барсово водный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

На территории городского поселения Барсово воздушный транспорт отсутствует.

Железнодорожный транспорт

На территории городского поселения Барсово железнодорожный транспорт отсутствует.

- Характеристика сети дорог городского поселения Барсово, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

По территории городского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения, по которым осуществляется автомобильное сообщение. Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 18,836 км.

Основные характеристики протяженности дорог, расположенных в границах городского поселения Барсово представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Показатели | км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог | 18,836 |
| 1.1 | Федерального значения | - |
| 1.2 | Регионального значения | 5,04 |
| 1.3 | Межмуниципального значения | - |
| 1.4 | Местного значения | 13,796 |
| 1.5 | Автозимники | - |
| 1.6 | Частные | - |
| 1.7 | Бесхозяйные | - |

Улично-дорожная сеть представляет сеть улиц и проездов, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения городского поселения Барсово представлены в таблицах 1.4 и 1.5.

Таблица 1.4

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

| Населенный пункт | Наименование улицы | Протяженность, м | Площадь покрытия, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Апрельская (ул. Киевская-д/сад "Рябинка") | 630,77 | 2775,4 | асфальт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Ветеранов (западная граница д/сад «Рябинка» - вокруг жилого массива -восточная граница д/сада «Рябинка») | 363,2 | 1433,8 | грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Киевская (ул. Майская, д. 1 - лесной массив) | 441,7 366,9 | 1960,2 1298,4 | асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Кубанская (примыкание к объездной автодороге - ДЮСШ) | 401,4 167,7 | 2980,3 969,3 | Асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Восточная (примыкание к ул. Апрельская - ж/дом ул. Восточная 1) | 193,5 | 919,1 | асфальт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Мостостроителей (от пр. Обской - ул. Мостостроителей № 24) | 164,00 108,5 | 863,3 | Асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Лесная (примыкание к ул. Киевская -ж/дом ул.Лесная,24) | 389,6 | 1620,7 | грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Обская (примыкание к ул. Киевская -спортивная площадка) | 181,4 399,6 | 620,4 1694,3 | Асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога объездная (ул. Киевская №2 -лесной массив) | 724,35 | 2433,8 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Сосновый бор (ул. Центральная-ул. Сосновый бор № 24) | 341,2 | 1375 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Щемелева (примыкание к ул. Киевская -ж/дом № 10 по ул. Щемелева) | 264,1 104,7 | 1262,4 500,5 | Асфальт Грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Центральная (примыкание к ул. Cосновый бор - ж/дом ул. Апрельская, 7) | 697,4 | 5370 | асфальт |
| городское поселение Барсово | Автодорога ул. Майская (ул. Киевская - Майская № 37) | 906,5 | 3190,9 | грунт |
| городское поселение Барсово | Автодорога проезд Обской (примыкание к ул. Апрельская - примыкание к ул. Кубанская) | 335,5 | 2583,4 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Подъезд к пгт. Барсово (пгт. Барсово - п. Солнечный) | 822 | 4932 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 1 от ул. Киевская до ул. Апрельская | 596 | 1668,80 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 2 от ограждения детского сада до проезда №1 | 116 | 220,4 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 3 от проезда №1 до ул. Апрельская | 78,4 | 211,7 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 4 от ул. Лесная до перекрестка ул. Апрельская-проезд Обской. | 99 | 386,1 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 5 (между проездами №3 и №4) | 127,1 | 521,1 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 6 от ул. Апрельская (между ж/д №5 и №6 по кругу ж/д №6) до пересечения с ул. Апрельская | 229 | 916 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 7 (от ул. Киевская до проезда №6) | 128,7 | 501,9 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 8 от ул. Лесная до проезда №7 | 52,4 | 209,6 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 9 (от ул. Центральная до проезда Обский) | 130,4 | 521,6 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 10 от проезда Обской до пересечения с ул. Апрельская | 141,5 | 537,7 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 11 от проезда Обской (между магазином №3 и столовой) до пересечения с ул. Центральная | 154,3 | 540,1 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 12 от проезда Обской (между столовой и рынком) до здания поликлиники | 86 | 361,2 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 13 от ул. Центральная (между ж/д Кубанская 9 и Мостостроителей 10) до пересечения с ул. Мостостроителей. | 104 | 395,2 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 14 между ул. Объездная и ул. Киевская (в р-не ж/д по ул. Мостостроителей 2а) | 42,7 | 170,8 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №15 продолжение ул. Киевская вдоль балков СВМУ до пересечения с ул. Майская | 98,3 | 363,7 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №16 от ул.Центральная до гаража –ангара | 45,9 | 211,1 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №17 от перекрестка проезд Обской-ул. Кубанская до пересечения с ул. Майская | 158,8 | 635,2 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №18 от ж/д 26 ул. Апрельская до ж/д 23 и 25 ул. Майская | 235,5 234,11 | 1125,6 1123,7 | Асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №18а от ж/д 25 ул. Майская, до ж/д 35 и 37 ул. Майская. | 52 | 249,6 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 19 от проезда №18 (р/он бани) до пересечения с ул. Восточная | 110 | 418 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №20 от ул. Кубанская (р/он ж/ д ул. Кубанская 30) вдоль ограждения котельной до ул. Восточная | 153,3 | 597,9 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 21 от проезда № 20 до базы отдыха тр. СНСС | 197,9 115 | 448,5 771,8 | Асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 22 от ул. Ветеранов до пересечения с проездом №21 | 106,7 | 270 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №23 от проезда №20 до базы отдыха ЦБПО ПРНС и НО | 107,1 | 433,8 | асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 24 от ул. Кубанская (р/он здания спорткомплекса «Барс») до пересечения с ул. Обская | 106 | 413,4 | грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 25 от проезда ж/д 38 ул. Майская до ж/д ул. Обская 32 и 34 | 124,1 141,2 | 533,6 390,9 | Асфальт грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 26 от проезда №25 до пересечения с проездом №21 | 211 | 1055 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 27 между проездами №23 и №26 | 60,4 | 199,3 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 28 от ул. Майская (р/он ж/ д ул. Майская 42) до пересечения с проездом № 26. | 64,8 | 187,9 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 29 от проезда № 26 до ж/ д ул. Майская 47 | 47,8 | 186,4 | грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 30 между ул. Майская (р/он ж/ д ул. Майская 19) и ул. Сосновый бор 9 р/он пождепо) | 23,6 169,8 | 96,8 696,1 | Асфальт Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 33 от проезда № 31 до ж/д ул. Сосновый бор 6 | 74,7 | 291,3 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 34 между ж/д ул. Сосновый бор 14 и котельной | 41,1 | 156,2 | грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 35 от кафе-бара «Пещера Аладина» с гостиницей «Аладин» до пересечения с проездом № 28 | 277 290 | 1551,2 1624,0 | Асфальт Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд №36 от ж/д 36 ул. Майская до пересечения с ул. Сосновый бор | 270 | 1107 | Грунт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 37 от ул. Сосновый бор до пересечения с проездом № 35 (вдоль ограждения СРЦ для несовершеннолетних «Апрель» | 59,3 | 338 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд №38 от ул. Сосновый бор (между ж/д ул. Сосновый бор 23 и 24) до пересечения с проездом № 35 | 61,2 | 128,5 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 39 вдоль ж/д ул. Сосновый бор 22 | 54,1 | 183,9 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд № 40 между ж/д ул. Сосновый бор 17 и 21 | 38,4 | 84,5 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд №41 от ул. Сосновый бор до пересечения с проездом №35 (между ж/д ул. Сосновый бор 20 и 21) | 42,0 | 176,4 | Асфальт |
| городское поселение Барсово | Проезд №44 от ул. Сосновый бор до пересечения с проездом №35(вдоль ж/д ул. Сосновый бор 28) | 59,9 | 149,8 | Асфальт |

Таблица 1.5

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

| Наименование дороги (направления) | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Нефтеюганск, Сургут | 5,04 | асфальт |

Городское поселение Барсово имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и местного значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование. Информация по светофорам представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Информация по светофорам

| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | Месторасположение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Транспортный | Ул. Центральная. 11 | 2 |

Соотношение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Барсово по типам покрытия приведено в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | 5,973 | удовлетворительное | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | 0 |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | 0 |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | 7,823 | удовлетворительное | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | 0 |  |  |

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.

Содержание дорог заключается в проведении грейдирования дорожного полотна и уборки снега отвалом в зимнее время.

Оценка качества содержания дорог – удовлетворительное.

- Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском поселении Барсово, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Функционирование транспортной инфраструктуры на прямую зависит от состава транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования. Рост автомобильного парка в целом и значительное увеличение доли тяжеловесных транспортных средств приводят повышению нагрузки на улично-дорожную сеть, преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышению аварийности. Для соответствия транспортной инфраструктуры муниципального образования росту потребностей населения необходимо своевременное решение задач, определяемых в соответствии с тенденциями социально-экономического развития.

Парковки на территории городского поселения Барсово отсутствуют. Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан.

- Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В настоящее время Городское поселение Барсово обслуживается только автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт является базовым элементом транспортной системы городского поселения. Пассажирские перевозки осуществляются автобусами общего пользования, ведомственными автобусами предприятий по специальным маршрутам, личным автотранспортом и маршрутными такси.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Информация по маршрутам представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Маршруты пассажирских перевозок автотранспортом

| Маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пригородный | 202 | «Сургут – Барсово» | ТРЦ «Аура» | 12 | ООО «Автолайн» |
| пригородный | 102 | «Сургут – Барсово» | ТРЦ «Аура» | 12 | ОАО «СПАТО» |
| пригородный | 1 | «Белый Яр – Барсово – Солнечный» | г.п. Белый Яр ул. Горького (кольцо) – ДНТ «Зеленый Бор»- г.п. Барсово ул. Центральная – с.п. Солнечный ул. Строителей | н/д | ОАО «СПАТО» |

Порядок посадки и высадки пассажиров по вышеуказанным маршрутам определен только в установленных остановочных пунктах.

Таблица 1.9

Автовокзалы, остановочные площадки (остановочные павильоны)

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Модуль ожидания | ул. Центральная |
| Модуль ожидания | Ул. Центральная, 18 |
| Остановочный комплекс | проезд Школьный |

Учитывая текущее состояние остановочных пунктов, одно из основных направлений деятельности в организации транспортного обслуживания населения – это приведение остановочных пунктов в соответствие с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112.

Данные по пассажиропотоку представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Показатели деятельности автотранспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 8010 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 120150 |

- Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Для движения пешеходов в городском поселении Барсово обустроен только один тротуар, поэтому движение осуществляется по обочинам дорог и проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Таблица 1.11.

Информация по тротуарам

| Населенный пункт | Наименование улицы | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение Барсово | ул. Сосновый бор | нет данных | асфальт |

Велосипедное движение в городском поселении осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

На территории городского поселения Барсово не имеется обустроенных пешеходных переходов.

- Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Важным фактором, влияющим на состояние сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, является организация движения грузовых транспортных средств.

Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог

| Наименование организации | Обслуживаемые дороги (местные, региональные, межмуниципальные, федеральные и т.д.) |
| --- | --- |
| МКУ «АХУ» | местные |

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная. Состояние спецтехники, применяемой в обслуживании дорог, представлено в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Специализированная техника, применяемая в обслуживании дорог

| Специализированная техника | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Трактор колесный сельскохозяйственный «Беларус» | 2 | работоспособный |
| Погрузчик фронтальный | 1 | работоспособный |
| Погрузчик фронтальный одноковшовый | 1 | работоспособный |
| ЭД 05А (ПС, ПЛ,Щ) на базе самосвала КАМАЗ 65115-А5 | 1 | работоспособный |

- Анализ уровня безопасности дорожного движения

Всесторонний анализ данных о ДТП является одной из наиболее важных составляющих частей работы по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день проблема аварийности на автомобильных дорогах приобретает особую остроту в связи с увеличением парка транспортных средств, несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения и крайне низкой дисциплиной как водителей, так и пешеходов.

В настоящее время обеспечение безопасности дорожного движения как на дорогах и улицах населенных пунктов, так и на трассах регионального и федерального значения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является одной из актуальных задач комплексного развития транспортной инфраструктуры.

За 2023 год на территории городского поселения Барсово не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий, количество пострадавших человек 0, количество погибших 0, количество аварий за 2023 год 0 ед.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, требуется непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Перспектива установки дорожных знаков представлена в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Информацию по дорожным знакам

| Дорожный знак | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2023 | План 2024 | План 2025 | План 2026 | План 2027 | План 2028 |
| Городское поселение Барсово | 204 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |

- Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Стационарные посты наблюдения на автодорогах городского поселения Барсово отсутствуют.

- Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово

На территории городского поселения Барсово три объекта обслуживания транспортной инфраструктуры. Информация об объектах представлена в таблице 1.15

Таблица 1.15

| Наименование сооружения | Местоположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| СТО | Ул. Ветеранов 1 | Частная собственность |
| Нестационарный АЗС | нет данных | Частная собственность |
| ООО «Октан» | 1-я Восточная промышленная, 1​пгт Барсово, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 628450 | Время работы – круглосуточно, оборудована парковкой, в продаже все виды топлива. |

Парковки на территории городского поселения Барсово отсутствуют.

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан.

Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово генеральным планом не предусматриваются.

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово осуществляется в соответствии c:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

10. Генеральный план городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приложение к решению Думы Сургутского района от «22» декабря 2020 года № 1051-нпа).

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

- Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

- акцизы на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- акцизы на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- субсидии из федерального и регионального дорожного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении объектов дорожного хозяйства муниципального образования;

- денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- иные поступления в бюджет муниципального образования, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда муниципального образования и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования по вышеуказанным источникам.

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

- Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения

Перспектива развития территории городского поселения Барсово рассматривается до 2040 года.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план территории городского поселения Барсово, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Тюменской области, Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского поселения Барсово.

Демографический прогноз

Генеральным планом предусматривается рост численности населения городского поселения Барсово до 7000 человек к 2040 году, обусловленный, прежде всего, предположением об улучшении естественной динамики.

- Прогноз транспортного спроса городского поселения Барсово, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Относительно стабильная демографическая и социально-экономическая ситуация в городском поселении позволяет сделать вывод об отсутствии реальных предпосылок к значительному изменению транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории городского поселения в расчетном периоде.

Автомобильный транспорт является единственным видом транспорта на территории городского поселения, иные виды транспорта на территории городского поселения Барсово не представлены. Объемы грузоперевозок автомобильным транспортом носят стабильный характер.

Существующая инфраструктура автомобильного транспорта справляется с решаемыми задачами, но обладает посредственными характеристиками (низкий уровень благоустройства части УДС и состояния дорожного полотна; недостаточная ширина проезжих частей ряда улиц; отсутствие тротуаров, парковок и пешеходных переходов частей ряда улиц, отсутствует невозможность расширения внутриквартальных и дворовых проездов и т.д.). Значительного увеличения транспортного спроса не прогнозируется.

На территории городского поселения Барсово на перспективу не предполагается развитие новых маршрутов, планируется к размещению остановка общественного транспорта.

Судоходных рек на территории городского поселения Барсово нет, поэтому межмуниципальные водные пути и водные сооружения отсутствуют, речные пассажирские и грузоперевозки не производятся. На перспективу не предполагается развитие водного транспорта.

На территории городского поселения Барсово сооружения воздушного транспорта отсутствуют, поэтому воздушное сообщение не осуществляется. На перспективу не предполагается развитие воздушного транспорта.

На территории городского поселения Барсово сооружения железнодорожного транспорта отсутствуют, поэтому железнодорожное сообщение не осуществляется. На перспективу не предполагается развитие железнодорожного транспорта.

- Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Документами стратегического и территориального планирования на территории городского поселения Барсово запланировано к размещению:

- магистральная улица районного значения 0,11 км;

- улицы и дороги местного значения 4,43 км;

- улицы и дороги местного значения (проезды) 0,1 км;

- автомобильные дороги местного значения 0,11 км;

- 6 станций технического обслуживания.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Документами стратегического и территориального планирования государственного и местного уровней мероприятий по развитию железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории городского поселения Барсово не предусмотрено.

- Прогноз развития дорожной сети

Городское поселение Барсово имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или местного значения. Твердое покрытие имеют все улицы населенных пунктов.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и местного значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное, в связи с этим улично-дорожная сеть нуждается в реконструкции и строительстве. К реконструкции планируется 2,04 км сети.

- Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

Анализ существующей обстановки и сложившихся трендов социально-экономического развития позволяет сделать вывод, что в поселении на расчетный срок значительных изменений параметров дорожного движения не прогнозируется, плотность дорожной сети существенно не изменится.

- Прогноз показателей безопасности дорожного движения

За 2023 год на территории городского поселения Барсово зарегистрировано 0 ед. дорожно-транспортных происшествий, количество пострадавших человек 0, количество погибших 0, количество аварий за 2023 год 0 ед.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

Если в расчетный срок данные мероприятия реализуются, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей городского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах городского поселения. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

- УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса городского поселения Барсово разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции.

Варианты прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1. Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения капитального ремонта и нового строительства. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории городского поселения, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций.

Вариант 2. Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями, с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству. На территории городского поселения предполагается проведение мероприятий, направленных на стабильный социально-экономический рост в соответствии с тенденциями текущего развития. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличением деловой активности.

Вариант 3. Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности и безопасности передвижения населения и грузов. Вариант предполагает реконструкцию существующей транспортной инфраструктуры и строительство новых участков дорог и сооружений транспортной инфраструктуры, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет повышение инвестиционной привлекательности территории городского поселения, стабилизация и рост численности населения.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные показатели деятельности транспорта по пассажирским маршрутам |  |  |  |  |  |
| Автобусное сообщение | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Воздушные маршруты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водные маршруты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожные маршруты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный путь общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожные станции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автостанции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число оборудованных остановочных площадок | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Порт, причал, пристань | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число вертолетных площадок, ВПП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность пешеходных тротуаров | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения | км/ед. | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/5 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 5,04 | 5,04 | 5,15 | 5,15 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13,796 | 13,796 | 18,436 | >20 |
| Удельный вес УДС, нуждающейся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели автомобилизации и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Второй и третий варианты развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям городского поселения в настоящем времени, а также на перспективу до 2033 г.

Третий вариант развития транспортной инфраструктуры в городском поселении Барсово с учетом сложившихся к настоящему времени транспортных реалий представляется весьма актуальным, однако значительная часть целевых установок может стать недостижимой с учетом инвестиционных ограничений, установок на сжатые сроки реализации мероприятий и других объективных обстоятельств.

Таким образом, предлагаемый к реализации вариант основан на комплексной реализации различных сценариев развития транспортной инфраструктуры и предусматривает, что развитие происходит в соответствии с положениями Генерального плана с реализаций намеченного комплекса мероприятий строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в рамках установленных целей, целевых индикаторов и показателей, учитывающих эффективные темпы инфраструктурного развития.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (сельский населенный пункт, адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0.11 | пгт. Барсово |
| 2 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4.43 | пгт. Барсово |
| 3 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0.1 | пгт. Барсово |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильная дорога местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,11 | пгт. Барсово |
| 5 | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 6 | г.п. Барсово, пгт. Барсово, Зона транспортной инфраструктуры |

Водный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Воздушный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Железнодорожный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

- Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (сельский населенный пункт, адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | г.п. Барсово, пгт. Барсово, Зона транспортной инфраструктуры |

- Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия не планируются.

- Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (сельский населенный пункт, адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дорожка велосипедная | Дорожка велосипедная | - | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2.74 | пгт. Барсово |

- Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

- Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения Барсово

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (сельский населенный пункт, адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автодорога ул. Центральная (примыкание к ул. Сосновый бор - ж/дом ул. Апрельская, 7) | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0.62 | пгт. Барсово |
| 2 | Проезд № 4 от ул. Лесная до перекрестка ул. Апрельская-проезд Обской. | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0.1 | пгт. Барсово |
| 3 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0.13 | пгт. Барсово |
| 4 | Проезд №18 от ж/д 26 ул. Апрельская до ж/д 23 и 25 ул. Майская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0.52 | пгт. Барсово |
| 5 | Проезд №35 от кафе-бара «Пещера Аладина» с гостиницей «Аладин» до пересечения с проездом № 28 | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0.33 | пгт. Барсово |
| 6 | Автодорога ул. Сосновый бор (ул. Центральная-ул. Сосновый бор № 24) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0.34 | пгт. Барсово |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 5.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков не планируются.

- 5.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории городского поселения Барсово не планируются ввиду их нецелесообразности.

- 5.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не планируются.

- 5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Мониторинг реализации программы | 2024-2040 |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств Федерального, областного, районного, местного бюджетов и с привлечением средств внебюджетных источников. Ежегодные объемы финансирования мероприятий, входящих в Программу, определяются при разработке бюджета городского поселения Барсово на очередной финансовый год.

Информация о расходах на реализацию программы представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

| Мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2040 |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планируется к размещению магистральная улица районного значения 0,11 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируются к размещению улицы и дороги местного значения 4,43 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируются к размещению улицы и дороги местного значения (проезды) 0,1 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируются к размещению автомобильные дороги местного значения 0,11 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в зоне транспортной инфраструктуры планируется к размещению 6 станций технического обслуживания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зоне транспортной инфраструктуры планируется к размещению остановочный пункт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планируется к размещению дорожка велосипедная протяженностью 2,74 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планируется к реконструкции автодорога ул. Центральная (примыкание к ул. Сосновый бор - ж/дом ул. Апрельская, 7) протяженностью 0,62 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируется к реконструкции проезд № 4 от ул. Лесная до перекрестка ул. Апрельская-проезд Обской протяженностью 0,1 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируются к реконструкции улицы и дороги местного значения протяженностью 0,13 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируется к реконструкции проезд №18 от ж/д 26 ул. Апрельская до ж/д 23 и 25 ул. Майская протяженностью 0,52 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируется к реконструкции проезд №35 от кафе-бара «Пещера Аладина» с гостиницей «Аладин» до пересечения с проездом № 28 протяженностью 0,33 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| планируется к реконструкции автодорога ул. Сосновый бор (ул. Центральная-ул. Сосновый бор № 24) протяженностью 0,34 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации программы | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | Местный и областной бюджет | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |

н/д – нет данных

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета городского поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

где E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп,

где Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным)

Таблица 7.1

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка-социально-экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | Автомобильный транспорт: - планируется к размещению магистральная улица районного значения 0,11 км - планируются к размещению улицы и дороги местного значения 4,43 км - планируются к размещению улицы и дороги местного значения (проезды) 0,1 км - планируются к размещению автомобильные дороги местного значения 0,11 км - в зоне транспортной инфраструктуры планируется к размещению 6 станций технического обслуживания | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20%, увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания |
| Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов | Обеспечение условия для управления транспортным спросом, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | - в зоне транспортной инфраструктуры планируется к размещению остановочный пункт | Увеличение пассажиропотока на 10%, обеспечение населения общественным транспортом |
| Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры, увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей | Мероприятия не предусматриваются | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания |
| Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения | - планируется к размещению дорожка велосипедная протяженностью 2,74 км | Снижение времени в пути пешеходам на 15%, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 50%, организация велосипедных маршрутов |
| Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, снижение перегруженности дорог и/или их участков | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | Мероприятия не предусматриваются | Снижение вероятности ДТП на 30 %, снижение загрузки улично-дорожной сети на 70%. |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем | Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Мероприятия не предусматриваются | - |
| Развитие сети дорог | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры | - планируется к реконструкции автодорога ул. Центральная (примыкание к ул. Сосновый бор - ж/дом ул. Апрельская, 7) протяженностью 0,62 км - планируется к реконструкции проезд № 4 от ул. Лесная до перекрестка ул. Апрельская-проезд Обской протяженностью 0,1 км - планируются к реконструкции улицы и дороги местного значения протяженностью 0,13 км - планируется к реконструкции проезд №18 от ж/д 26 ул. Апрельская до ж/д 23 и 25 ул. Майская протяженностью 0,52 км - планируется к реконструкции проезд №35 от кафе-бара «Пещера Аладина» с гостиницей «Аладин» до пересечения с проездом № 28 протяженностью 0,33 км - планируется к реконструкции автодорога ул. Сосновый бор (ул. Центральная-ул. Сосновый бор № 24) протяженностью 0,34 км | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20%, снижение вероятности ДТП на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 15%, улучшение качества обслуживания территорий на 30%, снижение износа улично-дорожной сети на 70 % |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

В современных условиях для эффективного управления развитием территории городского поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры городского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муниципального района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры городского поселения, в состав плана экономики района.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система городского поселения Барсово является элементом транспортной системы области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии улично-дорожной сети и бюджетные ограничения в части финансирования автомобильных дорог требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития дорожной сети, в том числе заемных средств, для строительства и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе.

Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения является государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Организация контроля за реализацией программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы (муниципальным заказчиком), является Администрация городского поселения Барсово муниципального района Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Управление реализацией Программы является Администрация городского поселения Барсово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Координатором реализации Программы является Администрация городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовке годового отчета о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных средств возлагаются на администрацию городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Прекращение или изменение настоящей муниципальной программы производиться на основании соответствующего постановления Администрация городского поселения Барсово.

Механизм обновления программы и внесения изменений

В процессе реализации Программы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры могут корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией городского поселения Барсово по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы городского поселения Барсово.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения Совета депутатов городского поселения Барсово  «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово на

2024 - 2040 годы»

| № | Должность, наименование службы, | Ф.И.О. | Подпись | Дата визирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вх. | исх. |
| 1 | Заместитель главы по финансам и жизнеобеспечению администрации поселения | В.С. Барабаш |  |  |  |
| 2 | Заместитель главы по социальным вопросам | Н.И. Сухарева |  |  |  |
| 3 | Начальник юридической службы администрации поселения | В.А. Швырева |  |  |  |

Проект разработал (а)____________В.С. Барабаш

Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского поселения Барсово  «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово на 2024 - 2040 годы»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов городского поселения Барсово «Об утверждении программы комплексного транспортной инфраструктуры городского поселения Барсово на 2024 - 2040 годы» подготовлен на основании генерального плана городского поселения Барсово и учитывает перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов инфраструктуры местного значения поселения, предусмотренные стратегией социально-экономического развития Сургутского муниципального района.

Данная программа разработана в рамках муниципального контракта от 18.09.2024 №ПКРТИ-122-09 на выполнение  услуги по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью актуализации и синхронизации документов планирования градостроительного и инфраструктурного развития территории.

Заместитель главы поселения

по финансам и жизнеобеспечению						    В.С. Барабаш