|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  Исполняющий полномочия главы  администрации городского поселения Барсово  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Барабаш  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. |

Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации городского поселения Барсово

на 2025-2029 годы

Сургут

2024

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация городского поселения Барсово

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация городского поселения Барсово |
| Основание для разработки программы | Часть 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, и пожарной безопасности |
| Полное наименование разработчиков программы | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, и пожарной безопасности |
| Цели программы | Формирование энергосберегающего мышления культуры разумного энергопотребления, принципов разумного потребления ресурсов в коллективе |
| Задачи программы | Проведение организационных мероприятий, способствующий формированию энергосберегающего мышления, культуры разумного энергопотребления |
| Целевые показатели программы | * количество проведенных инструктажей по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды; * количество сотрудников, прошедших инструктаж по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды; * количество информационных материалов о способах экономии и разумного потребления энергетических ресурсов и воды, размещенных на стендах |
| Сроки реализации программы | 2025-2029гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Финансовое обеспечение не требуется |
| Планируемые результаты реализации программы | * количество проведенных инструктажей по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды – 5 шт.; * количество сотрудников, прошедших инструктаж по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды – 20 чел.; * количество информационных материалов о способах экономии и разумного потребления энергетических ресурсов и воды, размещенных на стендах – 1 шт. |

Общие сведения об организации

Администрация городского поселения Барсово является органом местного самоуправления.

Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, и пожарной безопасности создан в целях обеспечения исполнения полномочий администрации городского поселения Барсово по решению вопросов местного значения в сфере коммунально-бытового обслуживания, дорожной деятельности, пожарной безопасности, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, и полномочий по заключенным соглашениям с администрацией Сургутского района.

Юридический адрес: 628450, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Барсово, пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 8.

Почтовый адрес: 628450, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Барсово, пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 8.

Официальный сайт: http://барсово.рф/.

Адрес электронной почты: admbarsovo@mail.ru

Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, и пожарной безопасности занимает помещения на 1 этаже правого крыла здания, расположенного по адресу: 628450, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Барсово, пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 8., принадлежащего на праве оперативного управления Муниципальному казённому учреждению «Административно-хозяйственное управление» (далее МКУ «АХУ»).

Руководитель учреждения: директор МКУ «АХУ».

Количество сотрудников: 20 человек.

Оплата за потребленную электрическую, тепловую энергии, холодную и горячую воду администрацией городского поселения Барсово не осуществляется. Оплата за ЖКУ производится МКУ «АХУ».

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы | | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Количество проведенных инструктажей по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество сотрудников, прошедших инструктаж по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Количество информационных материалов о способах экономии и разумного потребления энергетических ресурсов и воды, размещенных на стендах | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. | | | | | | | | 2026 г. | | | | | | | | | 2027 г. | | | | | | | | 2028 г. | | | | | | | | | 2029 г. | | | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | |
| в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | | ед. изм. |  | | источник | | объем, тыс. руб. | кол-во | | ед. изм. |  | | источник | | | объем, тыс. руб. | кол-во | | ед. изм. |  | | источник | | объем, тыс. руб. | кол-во | | ед. изм. |  | | источник | | | объем, тыс. руб. | кол-во | | ед. изм. |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | 19 | 20 | | 21 | 22 | | 23 | | | 24 | 25 | | 26 | 27 | |
| 1 | Проведение инструктажа по энергосбережению, разумному энергопотреблению, способах экономии энергетических ресурсов и воды | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | | - | - | | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | | - | - | | - | - | |
| Итого по мероприятию | | | - | - | | - | - | |  | | - | - | | - | - | |  | | | - | - | | - | - | |  | | - | - | | - | - | |  | | | - | - | | - | - | |
| 2 | Размещение информационных материалов о способах экономии и разумного потребления энергетических ресурсов и воды на стендах | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | | - | - | | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | | - | - | | - | - | |
| Итого по мероприятию | | |  | - | | - | - | |  | | - | - | | - | - | |  | | | - | - | | - | - | |  | | - | - | | - | - | |  | | | - | - | | - | - | |
| Всего по мероприятиям | | | - | - | | - | - | |  | | - | - | | - | - | |  | | | - | - | | - | - | |  | | - | - | | - | - | |  | | | - | - | | - | - | |

Начальник отдела муниципального хозяйства,

ГО и ЧС, и ПБ

Колесникова В.С.

Исполнитель:

Главный специалист отдела муниципального хозяйства,

ГО и ЧС, и ПБ

Юматов К.А.